Паспорт программы

| Полное наименование организации | муниципальное общеобразовательное учреждение Шестихинская средняя общеобразовательная школа |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа энергосбережения и энергетической эффективности муниципального общеобразовательного учреждения Шестихинской средней общеобразовательной школы |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ Минэкономразвития РФ от 24.10.2011 № 591 « О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях»; Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 « Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности. |
| Разработчик проекта Программы | Директор МОУ Шестихинской средней общеобразовательной школы Лебедева Елена Валентиновна |
| Координатор Программы | Бухгалтерия МУ «ЦОФОО Некоузского МР» |
| Исполнители мероприятий Программы | муниципальное общеобразовательное учреждение Шестихинская средняя общеобразовательная школа |
| Цель Программы | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в муниципальном общеобразовательном учреждении Шестихинской средней общеобразовательной школе, предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет школы за счет сокращения платежей за потребление воды, природного газа и электроэнергии. |
| Задачи и целевые показатели Программы | 1.Снижение удельных величин потребления ОУ топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, природного газа, холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования ОУ, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса. 2.Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек). 3.Снижение финансовой нагрузки на бюджет МОУ Шестихинской средней общеобразовательной школы 4 Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов. 5.Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса. 6. Обеспечение снижения в МОУ Шестихинмкой средней общеобразовательной школе в сопоставимых условиях потребления ресурсов на 5% ежегодно по отношению к уровню 2019 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 г. 7. Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, совершенствование систем потребления энергетических ресурсов по 31 декабря 2025 г. Целевыми показателями для оценки эффективности потребления энергетических ресурсов и воды являются: - объемы потребления ЭЭ, кВт*ч; - объемы потребления природного газа, м3 - объемы потребления воды, м3 |
| Структура Программы | I.Паспорт Программы. II.Общие положения. 1. Актуальность разработки Программ. 2. Цели и задачи Программы. III.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. IV.Дополнительные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные на достижение значений целевых показателей. V.Сроки и этапы реализации Программы. VI.Ресурсное обеспечение Программы. VII.Организация управления и механизм реализации Программы. VIII.Система мониторинга и контроль за ходом выполнения Программы. IX.Заключение. |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: 2020 - 2025 годы I этап – 2020г. Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами к обязательному выполнению, и малозатратные мероприятия. II этап 2021 -2025 гг. Реализуются основные мероприятия Программы. |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | 1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов в МОУ Шестихинской средней общеобразовательной школе. 2. Сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектами МОУ Шестихинской средней общеобразовательной школы, за счет рационального использования энергоносителей. 3. Поддержание комфортного теплового режима внутри здания МОУ Шестихинской средней общеобразовательной школы для улучшения качества жизнедеятельности учреждения. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: - осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления и разработать энергетический паспорт объектов МОУ Шестихинской средней общеобразовательной школы; - ввести систему учета и мониторинга показателей энергопотребления; - создать систему показателей, характеризующих энергетическую эффективность в МОУ Шестихинской средней общеобразовательной школе; -выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов; - создать нормативно-правовую базу по энергетическим обследованиям, энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. |
| Источники финансирования Программы | - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, районного бюджета. - субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ярославской области» на 2020-2025годы и перспективу до 2030 года. Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета МОУ Шестихинской средней общеобразовательной школы на соответствующий финансовый год, сметы расходов ( плана финансовой деятельности) учреждения |
| Основные индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы | - снижение объемов потребляемой ЭЭ; - снижение объемов потребления природного газа; - снижение объемов потребления холодной воды; - снижение затрат на коммунальные платежи; |
| Планируемые результаты реализации программы | В результате реализации Программы требуется: -обеспечение ежегодного снижения потребления энергоресурсов не менее 5%; -внедрение системы мониторинга потребления энергоресурсов по МОУ Шестихинской средней общеобразовательной школе; -снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников образовательного процесса в помещениях ОУ; |

II. Общие положения

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), Порядком разработки и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства (муниципального образования)1, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», иными актами федерального законодательства.

1. Актуальность разработки программы

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования ОУ, так как повышение эффективности использования энергоресурсов, при непрерывном росте стоимости электрической энергии и природного газа, позволяет добиться существенной экономии как энергоресурсов, так и финансовых затрат на оплату ресурсов.

Анализ функционирования ОУ показывает, что основные потери энергоресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической энергии, природного газа и воды.

Нерациональное использование приводит к потере до 2% электрической энергии, до 2% природного газа  и 1 % воды.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов, природного газа и воды за счет внедрения в деятельность ОУ предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергоресурсов во всех структурных подразделениях ОУ.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по повышению энергоэффективности  в МОУ Шестихинской средней общеобразовательной школе. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью областных  программ развития учреждения.

Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий по основным направлениям, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

Все энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение теплопотребления в системе отопления зданий, можно условно разделить на две группы.

В первую группу входят мероприятия, связанные с модернизацией и сервисным обслуживанием системы отопления.

Вторую группу составляют мероприятия, связанные с усилением теплозащитных свойств ограждающих конструкций. Сюда входят мероприятия  замена (утепление) окон, утепление  стен и  замена дверей.

Однако реализация мероприятий только второй группы в зданиях не приведет к реальному энергосбережению. В этой связи необходимо отметить, что максимальная степень реализации потенциала энергосбережения достигается тогда, когда энергосберегающие мероприятия реализуются в комплексе.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена нижеследующими причинами:

- невозможность комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизм;

- комплексный характер проблемы и необходимость координации действий по ее решению.

В предстоящий период в  МОУ Шестихинской средней общеобразовательной школе

должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- обеспечение снижения потребления природного газа, электроэнергии и воды не менее чем на 5% ежегодно;

- проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта;

- применение энергосберегающих технологий при ремонте объектов учреждения.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения.

Настоящая Программа позволяет выполнить первый этап решения проблемы: создать условия для перевода МОУ Щестихинской средней общеобразовательной школы на энергосберегающий путь развития и снизить затраты на все потребляемые  виды энергетических ресурсов.

2. Цель Программы и основные задачи.

Цель:  Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в МОУ  Шестихинской средней общеобразовательной школе,  предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет ОУ за счет сокращения платежей за потребление электроэнергии, природного газа и воды.

Задачи:

1.Снижение удельных величин потребления  учреждением  энергетических ресурсов (электроэнергии, природного газа и воды) при сохранении устойчивости функционирования  учреждения, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса;

2.Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек);

3.Снижение финансовой нагрузки на бюджет МОУ  Шестихинской средней общеобразовательной школы;

4. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;

5.Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса;

6.Снижение затрат  к  2025 году на приобретение  энергоресурсов до 5%.

III.  Целевые показатели в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

| Наименование показателя программы |  | Ед. изм. |  | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |
| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь объектов |  | м2 | 2 868,1 |  | 2 868,1 | 2 868,1 | 2 868,1 |  | 2 868,1 |
| Среднегодовая числен. сотрудников |  | чел. | 19 |  | 19 | 19 | 19 |  | 19 |
| Среднедневная численность учащихся |  | чел. | 57 |  | 56 | 58 | 53 |  | 53 |
| Итого |  | чел. | 76 |  | 75 | 77 | 72 |  | 72 |
| Объем потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  | кВт.ч. | 38 400 |  | 37 632 | 36 864 |  | 36 096 | 35 328 |
|  |  | тыс. руб. | 339 678,0 |  | 335 361,9 | 330 866,1 |  | 321 954,2 | 317 458,4 |
| Природный газ |  | м 3 | 86 000 |  | 84 280 | 82 560 |  | 80 840 | 79 120 |
|  |  | тыс. руб. | 537 397,49 |  | 526 750 | 516 000 |  | 505 250 | 494 500 |
| Вода |  | м3 | 156 |  | 150 | 145 |  | 140 | 135 |
|  |  | тыс. руб. | 15 141,68 |  | 14 559,0 | 14 073,70 |  | 13 588,4 | 13 103,1 |
| Изменение объема потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  | кВт.ч | 768 |  | 768 | 768 |  | 768 | 768 |
|  |  | % | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
|  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Природный газ |  | тыс.м 3 | 1720 |  | 1720 | 1720 |  | 1720 | 1720 |
|  |  | % | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
|  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Вода |  | м3 | 6 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |
|  |  | % | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  | тыс. руб. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Оснащенность приборами учета потребления ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | Количество приборов, шт. |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
|  | % оплаты по приборам учета |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| Природный газ | Количество приборов, шт. |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | % оплаты по приборам учета |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| Вода | Количество приборов, шт. |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
|  | % оплаты по приборам учета |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| Удельный расход ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  | кВт.ч/чел. |  | 505,26 | 501,76 | 478,75 | 501,33 |  | 490,67 |
| Вода |  | м3/чел. |  | 2,05 | 2 | 1,88 | 2 |  | 1.9 |
| Природный газ |  | м 3 |  | 1 131,58 | 1 123,73 | 1 072,21 | 1 122,78 |  | 1 098,9 |
| Удельный расход ресурсов, расчеты за которые осуществляются с применением расчетных способов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  | кВт.ч/чел. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Природный газ |  | м 3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Вода |  | м3/чел. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |

- Дополнительные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные  на достижение значений целевых показателей

| Мероприятия | Исполнители | Энергосберегающий эффект | Объем средств на внедрение, тыс.руб |  |  |  |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности. | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов |  |  |  |  |  | Без затрат |  |
| 2. Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности. | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов |  |  |  |  |  | Без затрат |  |
| 3. Издание распорядительных документов по школе | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов |  |  |  |  |  | Без затрат |  |
| 4. Планирование вопросов, отражающих энергосбережение на совещаниях различного уровня | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов |  |  |  |  |  | Без затрат |  |
| Реализация общих мероприятий энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Проведение энергетического обследования и оформление энергетических паспортов | Ресурсоснабжающие организации | Организация и контроль потребления энергоресурсов | 50 106 | 50106 | 50106 | 50106 | 50 106 |  | Местный бюджет |
| 2.Проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов |  |  |  |  |  |  | Без затрат |
| 3.Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременное принятие мер по устранению неполадок | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов |  |  |  |  |  |  | Без затрат |
| 4.Своевременное проведение обследований и ремонт приборов учета и регулирования, вентиляции и др. оборудования. | Директор | Организация и контроль потребления энергоресурсов |  |  |  |  |  |  | Без затрат |

V. Сроки и этапы реализации Программы.

План организационно-технических мероприятий по энергосбережению и экономии энергетических ресурсов реализуется в период с 2020 года по 2025 год.

Программа разделена на два основных этапа.

I этап – 2020 г.  Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами к обязательному выполнению, и  малозатратные мероприятия.

I    I   этап  2021-2025 г. г.  Реализуются основные мероприятия Программы.

Перечень реализуемых в каждом последующем году мероприятий составляется ежегодно в ноябре текущего года, утверждается приказом руководителя учреждения  для включения в программу финансово-хозяйственной деятельности (смету расходов).

VI.Ресурсное обеспечение  Программы

Реализуемые   энергосберегающие мероприятия в  2021-2025 годах планируется осуществлять за счёт  средств  областного  бюджета  Ярославской  области и внебюджетными средствами.

VII. Организация управления и механизм реализации Программы

Управление Программой регламентируется приказом директора, которым  назначаются ответственные лица за выполнение и контроль Программы и мероприятий Программы.  Лицо, назначенное ответственным за выполнение Программы, проводит анализ выполнения мероприятий, подготавливает и согласовывает план мероприятий на очередной год.

VIII. Cистема мониторинга и контроль за ходом выполнения Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя с его прогнозным, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле: Э=Пф/Пн*100%, где

Пф- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Пн – нормативный показатель, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80% и более;

- Программа нуждается в корректировке, эффективность  реализации Программы составляет 60-80%;

- Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60%.

Приложение N 4

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

в соответствии с Приказом Министерства                                                                                                энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398

Отчет о достижении значений целевых показателей программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

на 1 января 20__ г.

Коды Дата

Наименование организации      _________________________________

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 2 | Снижение потребления природного газа в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 3 | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 4 | Оснащенность приборами учета электроэнергии |  |  |  |  |
| 5 | Оснащенность приборами учета природного газа |  |  |  |  |
| 6 | Оснащенность приборами учета воды |  |  |  |  |
| 7 | Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 8 | Внедрение системы энергетического менеджмента |  |  |  |  |
| 9 | Проведение обязательного энергетического обследования в период до истечения пяти лет с момента проведения предыдущего |  |  |  |  |
| 10 | Количество сотрудников, прошедших обучение по программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                     (расшифровка подписи)

Приложение N 5

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

в соответствии с Приказом Министерства                                                                                                энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398

Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности на 1 января 20__ г.

Коды Дата

Наименование организации      _____________________________

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник 3 | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | Единицы измерения. |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СПРАВОЧНО:

| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель

(уполномоченное лицо) _______________  _____________         _________________________

(должность) 		(подпись)		 (расшифровка подписи)

Заключение

При реализации программных мероприятий директор организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергетических ресурсов, назначает ответственного по выполнению энергосберегающих мероприятий.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету и контролю за их реализацией и результатами в учреждении устанавливаются директором  школы  в должностных регламентах (инструкциях, трудовых договорах). Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается решением вышестоящего органа управления.

По согласованию с учредителем определяются основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных  показателей энергетической эффективности. Исполнители определяют конкретные мероприятия, сроки их выполнения в соответствии с разделом 3 Программы (может быть как приложение к программе на конкретный финансовый год),  несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд школы производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в учреждении являются:

- высокий износ основных фондов организации, в том числе здание школы

и здание котельной, инженерных коммуникаций, электропроводки;

- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической

эффективности;

- иные проблемы.

- слабая мотивация работников учреждения к энергосбережению и повышению энергетической эффективности